Project Expert 7 – компьютерная программная система, предназначенная для создания и анализа финансовой модели нового, еще не созданного, или действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов.

См. также:

Финансовое моделирование

Имитационная модель.

Каждый, кому по роду занятий приходится принимать решения, определяющие судьбу больших денежных средств, много бы дал за то, чтобы точно знать последствия этих решений. Это важно для финансовых менеджеров или директоров компаний. Ведь большие деньги - это большая ответственность. Неудачное решение может оказаться фатальным и для компании и для ее кредиторов.

Возможно, в некоторых ситуациях финансовый менеджер был бы не прочь сделать несколько дублей на трудном отрезке жизненного пути, чтобы проиграть разные сценарии развития событий. Потом неудачные попытки можно отбросить, чтобы продолжать жить по “чистовому варианту”, с уверенностью в счастливом финале. Как в кино. Но такое возможно не только в кино.

Жизнь нельзя повторить, но можно смоделировать. Это делается с помощью компьютерных программ. Для этого нужно описать на языке программы все существенные особенности того сценария, который предполагается реализовать на практике. Это трудная, но, в принципе, выполнимая задача. При этом, те условия, от которых зависит ход сценария, определяются как параметры программы. Регулируя параметры, мы можем наблюдать, к каким последствиям приводят наши решения или, не зависящие от нашей воли, изменения внешних факторов. При этом мы ничем не рискуем, делая столько дублей, сколько потребуется, чтобы убедиться, что выбранное решение приведет к ожидаемому результату при заданном наборе параметров.

Project Expert 7 является именно той программой, которая готова поработать помощником финансового менеджера. Она реализует имитационную модель, с помощью которой можно воспроизвести и проанализировать деятельность компании.

Денежные потоки.

С формальной точки зрения, хозяйственную деятельность можно рассматривать как непрерывную цепь преобразований активов из одной формы в другую. Эти преобразования всегда проходят через деньги. За деньги приобретаются материалы. Произведенная продукция после продажи превращается в деньги. Таким образом, движение денег отражает все, что происходит в экономике. Наблюдая денежные потоки, можно судить о предметах и явлениях, которые их порождают.

Целью любой хозяйственной акции также являются деньги: расходование некоторой суммы предполагает получение дохода превосходящего затраты. Это верно как для простой сделки купли-продажи, так и для деятельности огромного завода.

Таким образом, для целей финансового анализа, предприятие можно рассматривать как генератор денежных потоков. Анализ эффективности этого генератора проводится с помощью методов, разработанных в теории и практике финансового менеджмента.

Программа Project Expert 7, как инструмент финансового анализа, выполняет две основные функции: во-первых, преобразует описание деятельности предприятия с языка пользователя в формализованное описание денежных потоков; во-вторых, вычисляет показатели, по которым финансовый менеджер может судить о результативности принятых решений.

Инструмент инвестора.

На практике, финансовому менеджеру важно не только самому убедиться в обоснованности разработанного плана, но и убедить в этом инвестора, средства которого он предполагает привлечь для расширения деятельности компании или развития нового бизнеса. Чаще всего, приходится обращаться к разным инвесторам, имеющим различные взгляды на то, как оценивать эффективность предлагаемых проектов.

Для того чтобы инвесторы и авторы проектов легче находили общий язык, выработан общепринятый стандарт, определяющий содержание и форму представления предложений о финансировании. Этот документ, называемый бизнес-планом, является фундаментом любой сделки. Международные финансовые организации опираются в своей практике на стандарт, разработанный специалистами UNIDO - авторитетной организации, созданной ООН.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) занимается выработкой стратегии экономического развития стран с переходной экономикой. Одним из результатов ее деятельности является создание стандартов подготовки инвестиционных решений.

Важнейшим результатом применения программы Project Expert 7 для разработки инвестиционного проекта является создание бизнес-плана, удовлетворяющего стандартам UNIDO.

Бухгалтерская отчетность.

В отличие от финансового менеджера, бухгалтер интересуется не будущим, а прошлым. Его задачей является подготовка финансовой отчетности для государственных учреждений (прежде всего, налоговых органов) и акционеров компании. Тем не менее, в процессе планирования необходимо представлять, как будет выглядеть компания на каждом этапе своей деятельности с точки зрения тех, кто вправе предъявлять к ней обоснованные требования.

Project Expert 7 обеспечивает решение этой задачи, подготавливая финансовые отчеты, по которым можно определить состояние компании в любой момент времени. При этом балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках формируются в соответствии со стандартами IAS, общепринятыми в международной практике.

International Accounting Standard (IAS) определяет требования к бухгалтерскому учету, принятые в большинстве развитых стран. При заключении международных сделок представление отчетности компании в стандарте IAS является обязательным.

Резюме.

Подводя итог, перечислим задачи, которые может решать финансовый менеджер, построив при помощи Project Expert 7 модель компании:

разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах  на перспективу;

определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;

разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;

проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;

сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;

подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.

Последовательность действий при разработке проекта

Работа с Project Expert 7 состоит из ряда шагов, выполняемых обычно в следующей последовательности:

построение модели;

определение потребности в финансировании;

разработка стратегии финансирования;

анализ эффективности проекта;

формирование и печать отчетов;

ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.

Построение модели.

Процесс построения модели является наиболее трудоемким и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert 7 независимы и могут использоваться пользователем в любой последовательности. Однако необходимо отметить, что из-за отсутствия некоторых необходимых исходных данных может быть блокирован доступ к определенным модулям программы.

Независимо от того, разрабатывается ли детальный финансовый план или производится предварительный экспресс-анализ проекта, необходимо, в первую очередь, ввести следующие исходные данные: дату начала и длительность проекта;

перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта;

две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения;

перечень, ставки и условия выплат основных налогов;

для действующего предприятия также следует описать состояние баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличие активов, обязательств и капитала предприятия на дату начала проекта.

Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести следующие исходные данные:

инвестиционный план, включающий календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов;

операционный план, включающий план сбыта продукции или оказания услуг, план производства и план персонала.

Определение потребности в финансировании.

Для определения  потребности в финансировании следует произвести предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждом месяце реализации проекта.

Разработка стратегии финансирования.

После определения потребности в финансировании разрабатывается план финансирования. Пользователь имеет возможность описать следующие способы финансирования:

привлечение акционерного капитала;

привлечение заемных денежных средств;

заключение лизинговых сделок.

В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользователь имеет возможность моделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных денежных средств (например: размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций других предприятий).

Анализ эффективности проекта.

В процессе расчетов Project Expert 7 автоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:

отчет о прибылях и убытках;

бухгалтерский баланс;

отчет о движении денежных средств;

отчет об использовании прибыли.

На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.

Пользователь может разработать несколько вариантов одного проекта в соответствии с различными сценариями его реализации. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый вариант. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности проекта к изменениям основных параметров, определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.

Формирование отчета.

После завершения анализа проекта формируется отчет. В Project Expert 7 предусмотрен специальный генератор отчетов, который обеспечивает компоновку и редактирование отчетов по желанию пользователя. В отчеты могут встраиваться не только стандартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора.

Также имеется возможность встраивания в отчет комментариев в виде текста.

Контроль реализации проекта.

В Project Expert 7 предусмотрены средства для ввода фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная информация может вводиться в программу ежемесячно. На основе введенных данных и плана формируется отчет о рассогласовании плановой и фактической информации, который может быть использован в процессе управления проектом.

Основное МЕНЮ

Набор команд, с помощью которых пользователь может управлять программой, упорядочен в основном меню по разделам: проект, обмен, результаты, сервис, окно, справка.

Раздел меню “Проект”.

В разделе меню “Проект” сгруппированы команды, обеспечивающие работу с файлами и печать отчетов.

Команда “Новый” открывает диалог “Новый проект”. Порядок работы с этим диалогом рассматривается в разделе “Создание нового проекта”.

Команда “Новый с помощью мастера...” открывает диалог по созданию проектов с помощью мастера.

Команда “Открыть” инициирует диалог “Открыть проект”. Здесь необходимо выбрать файл проекта и нажать кнопку “Открыть”.

Команда “Закрыть” закрывает текущий проект. Перед закрытием файла программа запрашивает подтверждение о необходимости сохранения внесенных изменений. Нажатием кнопки “Отмена” можно отменить команду закрытия файла и продолжить работу с проектом.

Команда “Сохранить” обеспечивает сохранение внесенных изменений в файле проекта.

Команда “Сохранить как ...” открывает диалог, с помощью которого можно указать в каком файле следует сохранить текущий проект. Для этого следует выбрать устройство, каталог, ввести имя файла и определить тип файла (расширение “pex”, “pet”, “pel”). Этот диалог аналогичен диалогу “Открыть проект” (см. раздел "Открытие проекта"). Проект можно сохранить в новом файле, либо выбрать уже существующий файл. В последнем случае программа, перед тем как сохранить файл, запрашивает подтверждение.

Команда “Отправить” запускает диалог по отправке сообщения по электронной почте.

Команда “Просмотр перед печатью” позволяет просмотреть отчет на экране монитора перед тем как вывести его на принтер.

Команда “Печать” запускает диалог распечатки документов на принтере.

Команда “Настройка печати” запускает диалог по настройке параметров печати документов на принтер.

Команда “Передать в MS Word” запускает диалог по передаче отчета в текстовый редактор Word фирмы Microsoft.

Команда “Передать в HTML” запускает диалог по преобразованию отчета в формат HTML.

Команда “Выход” завершает работу программы.

Раздел меню “Обмен”.

Раздел меню “Обмен” содержит команды, запускающие процедуры экспорта и импорта данных. Здесь приводится функциональное назначение этих команд.

Команда “Импорт…” открывает диалог “Импорт данных”, с помощью которого исходные данные для проекта могут вводиться из внешних текстовых файлов или баз данных (формат dbf).

Команда “Экспорт…” открывает диалог “Экспорт данных”, обеспечивающий вывод данных из проекта во внешние текстовые файлы или базы данных (формат dbf).

Команда “Библиотеки” открывает диалог “Библиотеки”, обеспечивающий создание библиотек исходных данных и ввод данных из библиотек в проект.

Команда “Audit Expert...” открывает диалог “Импорт стартового баланса”, с помощью которого передаются данные из файла аудита программы Audit Expert в стартовый баланс программы Project Expert 7.

Команда “Marketing Expert...” открывает диалог “Импорт из Marketing Expert”, с помощью которого передаются данные из файла программы Marketing Expert в программу Project Expert 7.

Раздел меню “Результаты”.

Раздел меню “Результаты” открывает доступ к командам, обеспечивающим просмотр результатов расчетов.

Финансовые отчеты “Прибыли-убытки”, “Кэш-фло”, “Баланс” открываются для просмотра после выбора одноименных команд в данном меню. Здесь же можно просмотреть таблицу финансовых показателей и результаты расчета эффективности инвестиций. Формирование финансовых отчетов описывается в разделе “Результаты”. Расчет показателей представлен в главе “Финансовые показатели”.

Команда “Графики” открывает диалог по настройке и просмотру графиков.

Команда “Детализация результатов” открывает доступ к таблицам, содержащим детальную информацию о финансовом состоянии проекта.

Команда “Таблица пользователя” позволяет создавать таблицы, структуру и содержание которых определяет сам пользователь.

Команда “Пересчет” запускает процедуру расчета проекта.

Раздел меню “Сервис”.

В этом разделе меню шесть команд:

Настройки;

Встраиваемые модули;

Команды;

Фильтр;

Изменение данных по шаблону;

Пересчет валют.

Команда “Настройки” открывает диалог "Настройки".

По команде “Встраиваемые модули…” Вы можете установить и настроить дополнительные модули (например, “Путеводитель по проекту”).

По команде “Команды…” открывается одноименный диалог. В нем Вы можете выполнять команды системы Project Expert 7. Список доступных команд можно получить, набрав Help и нажав кнопку “Выполнить”.

Команда “Фильтр” позволяет определить в каких модулях отсутствуют данные. При ее выполнении все модули помечаются следующим образом:

галочка - данные есть,

нет галочки - нет данных,

знак вопроса -  исходные данные есть всегда.

Команда “Редактирование данных по шаблону” открывает серию диалогов по изменению данных в таблицах с помощью образцов.

Команда “Пересчет валют” позволяет произвести изменение валют в указанных модулях.

Раздел меню “Окно”.

Раздел меню “Окно” содержит команды, определяющие параметры размещения экранных форм программы:

Каскад - разместить открытые окна каскадом;

Мозаика Горизонтальная - разместить открытые окна в мозаичном порядке по горизонтали;

Мозаика Вертикальная - разместить открытые окна в мозаичном порядке по вертикали;

Упорядочить значки - упорядочить значки минимизированных окон;

Закрыть все - закрыть все открытые окна программы.

В нижней части меню содержится список всех открытых окон программы. Выбранное в списке окно становится активным.

Раздел меню “Справка”.

В разделе “Справка” представлены команды:

Содержание - открыть содержание справочного материала;

Использование - представить информацию об использовании Справки;

О системе - представить информацию о программе (дата и номер версии, регистрационный номер программы и имя владельца лицензии);

Техническая поддержка online - обеспечивает запуск сервиса Интернет и доступ к странице технической поддержки на web-сервере Эксперт Системс. Данная процедура запускается только в том случае, если компьютер подключен к сети Интернет.

Техническая поддержка CD - обеспечивает доступ к странице технической поддержки, расположенной на лазерном диске.

Техническая поддержка\Вопрос по программе - обеспечивает запуск приложений Windows, с помощью которых Вы можете отправить вопрос по программе в компанию Эксперт Системс.

Функциональные клавиши.

Ряд команд основного меню дублируется функциональными клавишами:

Ctrl+N - открыть новый проект;

Ctrl+O - открыть проект;

Ctrl+P - печать отчета на принтере;

F5 - открыть отчет “Прибыли-убытки”;

F6 - открыть отчет “Кэш-фло”;

F7 - открыть отчет “Баланс”;

F8 - отобразить значения интегральных показателей;

F9 - пересчитать проект с учетом внесенных изменений;

F11 - активизировать диалог “Детализация результатов”;

F12 - активизировать диалог “Таблица пользователя”;

Shift+F3 - поиск данных в таблице;

Shift+F4 - разместить открытые окна каскадом;

Shift+F5 - разместить открытые окна горизонтальной мозаикой;

Shift+F6 - разместить открытые окна вертикальной мозаикой;

Shift+F8 - закрыть все окна.

Панель инструментов.

Панель инструментов содержит кнопки, с помощью которых можно управлять программой, не пользуясь основным меню.

Установка указателя мыши на кнопку в панели инструментов сопровождается появлением названия кнопки в строке состояния.

На панели инструментов расположены следующие кнопки:

- Создать новый проект;

- Открыть проект;

- Сохранить изменения;

- Просмотр отчета перед печатью;

- Печать отчета на принтере;

- Передать отчет в MS Word;

- Преобразовать отчет в формат HTML;

- Включить\выключить фильтр;

- Изменение данных по шаблону;

- Изменение валюты;

- Показать окно содержания;

- Календарный план;

- Отчет о прибылях и убытках;

- Отчет о движении денежных средств;

- Показать балансовый отчет;

- Просмотр детализации результатов;

- Просмотр таблиц пользователя;

- Графики;

- Финансовые показатели;

- Интегральные показатели эффективности инвестиций;

- Открыть анализатор изменений;

- Расчет проекта.

Окно “Содержание”

Окно “Содержание” является главным в программе Project Expert и открывает доступ ко всем диалогам программы.

Для удобства работы информация в окне “Содержание” сгруппирована по разделам:

“Проект” - предназначен для ввода общей информации о проекте и настройки параметров расчета и отображения данных.

“Компания” - обеспечивает ввод данных о компании, реализующей проект.

“Окружение” - предназначен для подготовки данных о внешних условиях реализации проекта.

“Инвестиционный план” - содержит средства для формирования календарного плана работ и описания необходимых ресурсов.

“Операционный план” - объединяет модули, обеспечивающие описание производства и сбыта продукции.

“Финансирование” - обеспечивает формирование схемы финансирования проекта.

“Результаты” - предоставляет возможность просмотра результатов расчетов, подготовки отчетов и графиков.

“Анализ проекта” - позволяет применить разнообразные методики оценки проекта.

“Актуализация” - содержит средства контроля над ходом исполнения проекта.

Указав мышью на закладку с наименованием раздела можно ознакомиться с его содержанием.

Разделы Project Expert:

1. Проект

2. Компания

3. Окружение

4. Инвестиционный план

5. Операционный план

6. Финансирование

7. Результаты

8. Анализ проекта

9. Актуализация

Дополнительные модули:

1. Project Integrator

2. What-If анализ

3. PIC Holding

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР:

Исходные данные: «Заря» приступает к разработке и выпуску опытного образца оборудования, которое должно быть сдано заказчику через 6 мес. Стоимость контракта: 480 тыс. По предварительной оценке, собственные расходы предприятия на проведение работ составят 360 тыс. и распределятся равномерно на весь период осуществления проекта.

ШАГ 1. В соответствующие поля диалога «Новый проект» ввести данные:

- Название: АО «Заря»

- Дата начала: 01.01.2002г.

- Длительность: 12 мес.

- Название файла: «Первый проект.рех»

Остальные поля данного диалога заполнять пока не обязательно.

Шаг 1 «Масштаб отображения результатов». Чтобы его настроить необходимо использовать диалог «Отображение данных» в закладке «Проект». В соответствующих позициях диалога указать: «Масштаб» - показать данные по месяцам до 2002 г.

Шаг 1 «Назначение итоговых таблиц». Для начала рассмотрим назначение основных итоговых таблиц программы. Это финансовые отчеты, демонстрирующие результаты хоз. Операций, осуществляемых предприятием в процессе своей деятельности.

Таблица 1: КЭШ-Фло (отчет о движении денежных средств) показывает денежные потоки от 3 видов деятельности: основной (операционной), инвестиционной, финансовой. На основе этого отчета определяется потребность в финансовых ресурсах на конкретный период времени, а также рассчитываются основные показатели эффективности инвестиций.

Таблица 2: Прибыли и убытки показывает доходы и расходы предприятия за определенные периоды времени и в конечном счете – способность предприятия работать с прибылью. Целесообразно рассматривать в масштабе года.

Таблица 3: Баланс отражает финансовое состояние предприятия, состав и стоимость имеющегося имущества (актив) и источники его формирования (пассив) на определенный момент времени.

Анализ таблиц позволяет получить полное представление финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной бизнес-планом. Кроме того, таблицы служат исходными данными для оценки эффективности инвестиций и расчета финансовых показателей.

ШАГ 2. «Формирование списка продуктов, услуг». Вносим в таблицу «Продукты/услуги» наименование продукта: «Техническое оборудование», единицу измерения: «шт.» и дату начала продаж: «01.01.2002». Совмещение начала продаж с началом проекта  в данном случае вполне допустимо, поскольку реальные продажи будут осуществляться в соответствии с графиком сбыта, который определится позже.

ШАГ 3. «Выбор валюты проекта». В диалоге «Валюта проекта» в качестве основной валюты выберем рубль, поскольку проектом предусмотрены расчеты в рублях. Второй валютой проекта определим доллар США. Как более стабильная денежная единица, он будет полезен при анализе результатов расчетов. Здесь же необходимо указать курс(количество рублей за доллар) на момент начала проекта. Например, 30. Перед завершение работы в этом диалоге остается установить масштаб денежных единиц: 1 рубль, 1 доллар. Для этого в поле «Ед. измерения» выберем в списке значение 1 для каждой из валют.

ШАГ 4. «Налоги». Для начала мы рассмотрим нереальный сценарий, предполагающий отсутствие налогов. В открывшейся таблице удалим все налоги, действующие в РФ на момент выпуска программы. В данный момент нужно установить нулевые значения процентной ставки для всех налогов. Чтобы выбрать поле таблицы для редактирования достаточно щелкнуть по нему мышью. Переход между полями осуществляется с помощью клавиш навигации (стрелочки).

ШАГ 5. «Календарный план». Календарный план представляет собой последовательность этапов, каждый из которых имеет собственное наименование и характеризуется сроком выполнения, стоимостью, а также набором параметров, определяющих его содержание.

При добавлении этапа в календарный план открывается диалог «Редактирование этапа», в котором можно ввести его характеристики. Вводим:

- Название этапа: «Изготовление технологического оборудования».

- Длительность: 181 день.

- Дата начала: 01.01.2002.

- Стоимость этапа составит 360 тыс.

После подтверждения информации по кнопке «ОК»  этап можно отредактировать, дважды щелкнув левой кнопкой мыши на строке с его наименованием.

Таблица, содержащая календарный план, представлена в левой части активного окна и включает в себя не только наименование этапов, но и все относящееся к ним данные. Первая часть окна содержит графическое изображение (диаграмма Гантта). Здесь можно ввести изменения в сроки проведения работ. Для этого нужно установить на этап указатель мыши, добиться того, чтобы курсор принял  вид стрелки и, удерживая правую кнопку мыши, переместить курсор влево или вправо…

ШАГ 6. «План сбыта». Нашим проектом предусмотрена продажа одного экземпляра продукта – единицы технологического оборудования, после завершения его разработки. Условия сбыта мы можем описать в диалоге «План сбыта».

В таблице, расположенной в верхней части этого диалога, присутствует название нашего продукта. Остается указать цену: 480 тыс. В нижней части вводим объем сбыта: нулевые значения в первые 5 месяцев 1 ед. – в 6 месяце. Нажав кнопку «Закрыть» после завершения ввода, мы заканчиваем работу по подготовке данных проекта и переходим к анализу первых результатов.

Кнопка «РАСЧЕТ ПРОЕКТА». Выполним расчет. В нашем проекте мы описали предельно простую ситуацию: фирма производит определенные затраты, чтобы в конце установленного периода получить доход, продав единичный экземпляр продукта. В данном сценарии отсутствует циклический процесс производства и издержки реализации проекта отображены как инвестиционные затраты в календарном плане.

Оценивая результаты проекта, нам важно понять, насколько эффективна эта операция, по сравнению с другими видами деятельности. Имеет ли смысл, вкладывать деньги в этот бизнес? В сущности, это основной вопрос, на решение которого направлены все усилия. В поисках ответа на него нам помогут показатели эффективности инвестиций.

Первые итоги «Эффективность инвестиций». После выполнения расчета выберем закладку «Анализ проекта» и нажмем кнопку «Эффективность инвестиций». Здесь можно увидеть значения показателей, характеризующих проект.

Первые итоги «РВ – период окупаемости» показывает, с какого момента времени проект начинает приносить прибыль. Значение этого показателя можно назвать и без расчетов: доходы, которые перекрывают наши затраты ожидаются только на 6 месяц после начала проекта.

Первые итоги «DPB – дисконтированный период». Смысл DPB аналогичен РВ с той разницей, что при расчете DPB все выплаты дисконтируются, т.е., учитывается тот факт, что стоимость денег в разные моменты времени различны.

Первые итоги «NPV – чистый приведенный доход» определяет величину разности между денежными поступлениями и выплатами равную 120 тыс. Именно эта сумма является наградой, на которую могут рассчитывать участники проекта в случае его успеха.

Первые итоги «PI – индекс прибыльности» демонстрирует соотношение между денежными поступлениями от проекта и вложенными средствами.

Выводы. Судить о том, насколько хороши или плохи значения этих показателей можно только сравнивая их с аналогичными оценками других видов деятельности, которые представляют интерес для вложения денежных средств.

В качестве такой альтернативы рассматривают банковские вклады. Бизнес, который дает меньший доход, чем проценты по банковским вкладам, мало привлекателен для инвестора.

При выборе также учитывается уровень риска, сопряженный с тем или иным видом деятельности. Необходимо обратить внимание, что показатели эффективности не зависят от условий привлечения денежных средств на его осуществление. Они демонстрируют финансовую производительность нашего бизнеса, его способность генерировать денежные потоки.

ШАГ 7 «Дисконтирование денежных потоков».  Необходимо учитывать, что равные по номиналу денежные выплаты имеют разную стоимость в различные моменты времени. Поэтому, для приведения всех выплат к сопоставимым величинам их подвергают дисконтированию.

Диалог «Настройка расчета» открывается нажатием одноименной кнопки в разделе «Проект».

Выбираем закладку «Ставка дисконтирования», где в верхней части диалога устанавливается общая ставка дисконтирования. Вводим в поле «Рубли» значение ставки равно 20 %, для доллара – 8 %. Здесь же можно установить период капитализации при расчетах показателей эффективности в поле «Шаг дисконтирования». Выберем ежемесячный интервал и подтвердим введенные данные кнопкой «ОК». Снова проводим расчет в окне «Эффективность инвестиций».

Выводы. Как видно, изменения привели к уменьшению NPV и PI, что отражает уменьшение реальной стоимости оплаты работ по договору с учетом ставки дисконтирования.

ШАГ 8 «Учет курсовой разницы». Для ввода прогноза курсовой инфляции откроем диалог «Валюта проекта». В нижней части диалога, в таблице, укажем величину темпов падения курса рубля, равную 24 % в год. В случае необходимости можно было бы ввести ежемесячные значения курсовой инфляции, воспользовавшись расположенным рядом с таблицей флажком. После выполнения расчетов, рассмотрим изменения в показателях эффективности. Расчеты в разных валютах существенно отличаются. Причем показатели во второй валюте хуже, поскольку отражают нестабильность курса национальной валюты.

ШАГ 9 «Финансирование проекта». Просмотр таблицы кэш-фло показывает дефицит наличности с 1 по 5 месяц. В таких условиях вести деятельность невозможно. То есть проект нереален: не обеспечив финансирование затрат нельзя получить доход. Это также видно из баланса, там есть отричательные величины.

Таким образом, для обеспечения деятельности необходимо позаботиться о заемных средствах. Открываем диалог «Займы» в разделе «Финансирование».

В таблице, находящейся в верхней части диалога вводим название MuchMoney Bank, а также дату, сумму и срок кредита. Необходимо установить такие условия кредитования, чтобы полностью закрыть дефицит денежных средств, но не допускать излишка и не переплачивать проценты.

Поэтому установим дату получения кредита 01.01.2002, сумму 300 тыс., срок возврата 5 мес. После этого можно перейти к подробному описанию параметров кредитного договора  нижней части диалога.

- Выплаты процентов: 36 % годовых без капитализации

- Отсрочка первой выплаты: 5 месяцев

- Задолженность выплачивается: с последней выплатой

- график поступления средств по 60 тыс. ежемесячно

- закладка «Поступления»: переключатель «Разовые»

- в диалоге «Схема» вводим 5 ежемесячных выплат

- закладка «Возврат»: в конце установленного периода одной выплатой

Проводим пересчет. Далее «Результаты». Таблица кэш-фло: картина деятельности благоприятна. Издержки подготовительного периода полностью покрываются займами, поэтому дефицита наличности нет. Как видно, сумма процентов за кредит уменьшает наш доход.

В балансе на протяжении первых 5 месяцев имеется дефицит собственных средств, который компенсируется полученным кредитом. Зато в 6 месяце появляется прибыль, оправдывающая  временные финансовые затруднения.

В отчете «Прибыли и убытки» можно проследить процесс образования прибыли в результате деятельности. Следует отметить, что кредитные средства не отражаются в этом отчете, т.к. полученный кредит не является  доходом, а возврат кредита относятся к расходам. На прибыль влияют только расходы на обслуживание займов.

Шаг 9 «Эффективность». Заметное  ухудшение показателей эффективности объясняется появлением дополнительных расходов на выплату процентов.

Шаг 9 «Настройка расчета». Для того чтобы получить оценку проекта, не зависящую от условий его финансирования необходимо открыть диалог «Настройка расчета» в разделе «Проект» и выбрав закладку «Показатели эффективности» снять флажок с надписью «Учитывать проценты по кредитам». Далее рассмотрим проект с учетом процентов по кредиту, модуль оставим без изменений.

Таким образом, мы можем проанализировать как собственную эффективность проекта без учета стоимости кредитных ресурсов, так и оценить влияние на результаты используемой схемы финансирования.

Влияние макроэкономических факторов. Пока наш проект нереален, т.к. не учитывается влияние инфляции и мы не платим налоги. Насколько велико значение этих факторов на нашу деятельность станет ясно, когда мы введем их описание.

НДС. Диалог «Налоги» в разделе «Окружение». Вносим НДС и ставку 20 %, а налогооблагаемую базу: «Добавленная стоимость». Затем, нажав кнопку «Настройка», откроем окно «Параметры налогообложения» и установим в поле «Переплаченный НДС» значение «Переносится в будущие периоды». Нажимаем кнопку «Расчет проекта». Далее раздел «Результаты».

НДС 60 тыс. в кэш-фло (при общей сумме выплат 360 тыс.).

В балансе в строке «Краткосрочные предоплаченные расходы» НДС переплачен, а в строке «Отсроченные налоговые платежи» НДС в 6 месяце отражен, следовательно НДС выплачивается в следующем месяце.

Налог на прибыль. Диалог «Налоги» со ставкой 24 % при ежемесячном режиме выплат и налогооблагаемой базе «Прибыль». Расчет. После расчета в таблице прибыли и убытки в строке «Налог на прибыль» появляется сумма 17520. На эту сумму уменьшается чистая прибыль.

В таблице кэш-фло строка «Налоги» содержит 20тыс + 17520.

Выводы. Завершив борьбу с налогами, следует признать, что проект немало потерял в своей инвестиционной привлекательности.

Анализ результатов. Таблица показателей эффективности. Сумма нашего дохода значительно уменьшилась после дисконтирования и выплат процентов по кредиту.

С учетом вышеизложенных факторов, чистый приведенный доход во второй валюте составил 988.

Динамику финансовой деятельности демонстрируют «Прибыли и убытки», «Кэш-фло», «Баланс».

Отчет «Прибыли и убытки» целесообразно рассматривать в масштабе – год. Он показывает: прибыль до выплаты налога – 73 тыс., налог на прибыль – 17520, чистая прибыль – 55480.

Поступление от операционной деятельности, т.е. продажа нашего продукта, в размере 480 тыс. (включая НДС) происходит на 6 месяц проекта.

Инвестиционная деятельность отражается ежемесячными расходами в размере 60 тыс. на оплату услуг по разработке продукта.

Баланс денежных средств обеспечивается регулярным поступлением кредитных средств по 60 тыс., отраженных в разделе финансовой деятельности.

В таблице «Баланс»:

- «Краткосрочные предоплаченные  расходы», отражающий НДС, входящий в стоимость изготовления оборудования»

- Отсроченные налоговые платежи»: НДС + налог на прибыль = 37520

- Кредит. Задолженность: 300 тыс.

- Собственный капитал: 55480.

Финансовые показатели. Например, оценка ликвидности активов, рентабельность, деловая активность. Но в нашем примере упрощенная модель и значения некоторых показателей не имеют экономического значения.

Анализ чувствительности. Оценить влияние различных факторов на показатели эффективности проекта можно с помощью модуля «Анализ чувствительности».

Модуль «Анализ чувствительности» открывается нажатием одноименной кнопки в разделе «Анализ проекта».

Исследуем устойчивость проекта по отношению к изменениям различных факторов проекта. Выберем в верхней части диалога в списке анализируемых показателей «Анализ по NPV». Из списка варьируемых параметров выберем два: «Ставки налогов» и «Цена сбыта». С помощью кнопки «Добавить» включим их в таблицу для анализа. Теперь определим интервал отклонения этих величин от -20 % до 20 % с шагом 5 % и нажмем кнопку «Пересчитать». В результате вычислений заполняется расположенная ниже таблица. В ней представлены значения показателей эффективности в выбранной валюте (для нашего случая – доллар). Выделим обе строки таблицы, проведя указателем мыши по названиям строк, так, чтобы строки окрасились синим цветом, и нажмем кнопку «График». На полученном графике хорошо видно, что получение чистого приведенного дохода в размере 1900 долларов может быть достигнуто путем повышения цены сбыта на 10 %.

Заметим, что анализ чувствительности рекомендуется выполнять во 2 валюте проекта, в предположении, что в качестве таковой выбрана наиболее стабильная валюта, в меньшей степени подверженная воздействию инфляции.

Графики. Диалог «Графики», «График окупаемости в национальной валюте». Закладка «Описание линий», кнопка «Формула», закладка «Описание графика», «ПОКАЗАТЬ».